附件1

自治区商务厅2020年全区商务领域重大项目清单

| 序号 | 项 目 名 称 | 建设性质 | 投资方式 | 开复工（计划开复工）时间 | 建设起止年限 | 总投资 | 到2019年底累计完成投资 | 2020年计划投资 | 自治区主管部门 | 项目主管单位 | 项目实施主体 | 隶属分级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商贸服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 兴庆万达广场 | 续建 | 社会投资 | 2020.03 | 2018-2021 | 150000 | 97000 | 50000 | 自治区商务厅(流通) | 银川市兴庆区人民政府 | 宁夏顺丰投资置业有限公司与万达集团 | 市县级项目 |
| 2 | 金凤区大世界商务广场二期 | 续建 | 社会投资 | 2020.03 | 2018-2020 | 43595 | 33595 | 10000 | 自治区商务厅(流通) | 银川市金凤区人民政府 | 中铁建工集团有限公司 | 市县级项目 |
| 3 | 再生资源集散基地项目 | 续建 | 社会投资 | 2020.03 | 2019-2020 | 12600 | 2000 | 10600 | 自治区商务厅(流通) | 银川市灵武市人民政府 | 银川高新区管委会 | 市县级项目 |
| 4 | 新城吾悦广场及吾悦和府项目 | 新建 | 社会投资 | 2020.03 | 2020-2022 | 500000 |  | 150000 | 自治区商务厅(流通) | 银川市兴庆区人民政府 | 银川新城吾悦房地产开发有限公司 | 市县级项目 |
| 5 | 贺兰新百广场项目 | 拟建 | 社会投资 | 2020.09 | 2020-2023 | 45000 |  | 20000 | 自治区商务厅(流通) | 银川市贺兰县人民政府 | 新百商业（贺兰县）有限责任公司 | 市县级项目 |
| 6 | 砂之船银川奥特莱斯项目 | 拟建 | 社会投资 | 2020.09 | 2020-2022 | 160000 |  | 30000 | 自治区商务厅(流通) | 银川市兴庆区人民政府 | 华尊立达集团 | 市县级项目 |
| 7 | 石嘴山市传统商贸业改造提升项目 | 新建 | 社会投资 | 2020.03 | 2020 | 3200 |  | 3200 | 自治区商务厅(流通) | 石嘴山市人民政府 | 宁夏宽渡宿集餐饮服务有限公司、石嘴山市优宜家物流中心（有限公司） | 市县级项目 |
| 8 | 大武口区劳务移民暨大学生创业园项目 | 续建 | 社会投资 | 2020.03 | 2019-2020 | 6450 | 2450 | 4000 | 自治区商务厅(流通) | 石嘴山市人民政府 | 石嘴山市九柱集团 | 市县级项目 |
| 9 | EGO吴忠新经济产业发展中心项目 | 续建 | 社会投资 | 2020.03 | 2019-2022 | 100000 | 10000 | 60000 | 自治区商务厅(流通) | 吴忠市利通区人民政府 | 颐高集团有限公司 | 市县级项目 |
| 10 | 光耀府住宅建设及旅游文化美食街扩展项目 | 续建 | 社会投资 | 2020.03 | 2019-2020 | 70000 | 15000 | 55000 | 自治区商务厅(流通) | 吴忠市利通区人民政府 | 宁夏金帝置业有限公司 | 市县级项目 |
| 11 | 利通区江禾酒店建设项目 | 续建 | 社会投资 | 2020.03 | 2019-2020 | 10000 | 5000 | 5000 | 自治区商务厅(流通) | 吴忠市利通区人民政府 | 吴忠市江禾酒店有限公司 | 市县级项目 |
| 12 | 牛家坊民俗文化村现代服务业集聚区（核心区）建设项目 | 新建 | 社会投资 | 2020.03 | 2020-2021 | 23500 |  | 12000 | 自治区商务厅(流通) | 吴忠市利通区人民政府 | 各实施主体企业 | 市县级项目 |
| 13 | 泾源县和平巷商业综合开发项目 | 拟建 | 社会投资 | 2020.08 | 2020-2021 | 15000 |  | 10000 | 自治区商务厅(流通) | 固原市泾源县人民政府 | 泾源双益房地产开发有限公司 | 市县级项目 |
| 14 | 彭阳县浙商国际文化旅游示范街 | 续建 | 社会投资 | 2020.03 | 2018-2020 | 46000 | 21000 | 25000 | 自治区商务厅(流通) | 固原市彭阳县人民政府 | 宁夏浙商投置业有限公司 | 市县级项目 |
| 15 | 沙漠野奢酒店 | 新建 | 社会投资 | 2020.06 | 2020-2021 | 15000 |  | 3000 | 自治区商务厅(流通) | 中卫市人民政府 | 宁夏华正旅游文化有限公司 | 市县级项目 |
| 市场体系建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 贺兰县中汽车谷项目 | 拟建 | 社会投资 | 2020.09 | 2020-2022 | 2000000 |  | 300000 | 自治区商务厅(建设) | 银川市贺兰县人民政府 | 江西省旅游集团有限责任公司 | 市县级项目 |
| 2 | 宁夏兴捷公司报废汽车回收拆解绿色化提标改造与再制造项目 | 新建 | 社会投资 | 2020.06 | 2020-2023 | 32000 |  | 1000 | 自治区商务厅(建设) | 银川市灵武市人民政府 | 宁夏兴捷公司 | 市县级项目 |
| 3 | 河西镇综合农贸市场建设项目 | 续建 | 社会投资 | 2020.03 | 2019-2020 | 15300 | 6300 | 9000 | 自治区商务厅(建设) | 吴忠市同心县人民政府 | 同心回春房地产有限公司 | 市县级项目 |
| 4 | 早园农机市场开发项目 | 新建 | 社会投资 | 2020.05 | 2020-2021 | 16000 |  | 8000 | 自治区商务厅(建设) | 吴忠市人民政府 | 宁夏胜利商业房地产有限公司 | 市县级项目 |
| 5 | 泾源县城标准化综合农贸市场项目 | 拟建 | 政府投资 | 2020.09 | 2020-2021 | 14270 |  | 5600 | 自治区商务厅(建设) | 固原市泾源县人民政府 | 宁夏泾源县住房和城乡建设局 | 市县级项目 |
| 6 | 中国枸杞展销中心项目 | 拟建 | 社会投资 | 2020.07 | 2020-2021 | 12000 |  | 8000 | 自治区商务厅(建设) | 中卫市中宁县人民政府 | 宁夏中宁枸杞产业集团有限公司 | 市县级项目 |
| 物流项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 立达国际建材五金家居物流博览城 | 续建 | 社会投资 | 2020.03 | 2014-2021 | 500000 | 420000 | 4200 | 自治区商务厅(物流) | 银川市人民政府 | 宁夏华尊立达房地产开发集团有限公司 | 市县级项目 |
| 2 | 丰树银川公铁现代产业园 | 续建 | 社会投资 | 2020.03 | 2019-2020 | 23000 | 12000 | 11000 | 自治区商务厅(物流) | 银川市西夏区人民政府 | 银川公铁物流服务中心 | 市县级项目 |
| 3 | 宁夏现代医药物流项目 | 续建 | 社会投资 | 2020.04 | 2019-2020 | 16800 | 2040 | 5000 | 自治区商务厅(物流) | 银川市贺兰工业园区管委会 | 重庆医药（集团）股份有限公司 | 市县级项目 |
| 4 | 宁夏四季鲜农产品综合批发市场冷链物流产业园一期项目 | 新建 | 社会投资 | 2020.03 | 2020-2021 | 12002 |  | 8000 | 自治区商务厅(物流) | 银川市永宁县工业园区管委会 | 宁夏四季鲜果品蔬菜批发市场有限公司 | 市县级项目 |
| 5 | 银川国际公铁物流港供应链基础设施建设项目 | 新建 | 社会投资 | 2020.04 | 2020-2021 | 25000 |  | 7500 | 自治区商务厅(物流) | 银川市人民政府 | 银川世捷通国际陆港物流发展有限公司 | 市县级项目 |
| 6 | 永宁县公共配送（京东）中心 | 新建 | 社会投资 | 2020.03 | 2020-2021 | 12000 |  | 8000 | 自治区商务厅(物流) | 银川市永宁县工业园区管委会 | 宁夏京邦达供应链科技有限公司 | 市县级项目 |
| 7 | 银川市成品油仓储物流园一期工程 | 新建 | 政府+社会投资 | 2020.06 | 2020-2021 | 70000 |  | 20000 | 自治区商务厅(物流) | 银川市人民政府 | 中石油集团、中航油公司、西夏区、银川公铁物流服务中心 | 市县级项目 |
| 8 | 银川公铁物流园四号路（九号路- 宏图街）道路给排水及路灯工程 | 新建 | 政府投资 | 2020.05 | 2020 | 2600 |  | 2600 | 自治区商务厅(物流) | 银川市人民政府 | 银川公路铁路运输物流服务中心 | 市县级项目 |
| 9 | 银川综合保税区海关卡口查验区及停车场项目 | 新建 | 政府投资 | 2020.04 | 2020 | 1803 |  | 1803 | 自治区商务厅(物流) | 银川市人民政府 | 银川综合保税区管委会 | 市县级项目 |
| 10 | 泰德通数字智能物流园项目 | 新建 | 社会投资 | 2020.05 | 2020-2022 | 60000 |  | 10000 | 自治区商务厅(物流) | 石嘴山市大武口区人民政府 | 银川和信置业有限公司 | 市县级项目 |
| 11 | 宁夏天泰仓储有限公司仓储物流项目 | 新建 | 社会投资 | 2020.03 | 2020-2021 | 5000 |  | 3500 | 自治区商务厅(物流) | 石嘴山市惠农区人民政府 | 宁夏天泰仓储有限公司 | 市县级项目 |
| 12 | 平罗县滨河碳化硅制品有限公司滨河物流园项目 | 新建 | 社会投资 | 2020.04 | 2020 | 3200 |  | 3200 | 自治区商务厅(物流) | 石嘴山市平罗县人民政府 | 平罗县滨河碳化硅制品有限公司 | 市县级项目 |
| 13 | 宁夏平罗县货际通物流与教育培训中心项目 | 续建 | 社会投资 | 2020.03 | 2019-2020 | 8000 | 4695 | 3000 | 自治区商务厅(物流) | 石嘴山市平罗县人民政府 | 平罗县发展和改革委员会 | 市县级项目 |
| 14 | 宁夏富海物流有限公司铁路专用线及冷链物流项目 | 续建 | 社会投资 | 2020.04 | 2019-2020 | 41000 | 31000 | 10000 | 自治区商务厅(物流) | 石嘴山市惠农区人民政府 | 宁夏富海物流有限公司 | 市县级项目 |
| 15 | 宁夏富海物流有限公司石嘴山保税物流中心二期项目 | 续建 | 社会投资 | 2020.04 | 2019-2020 | 10100 | 3700 | 6400 | 自治区商务厅(物流) | 石嘴山市惠农区人民政府 | 宁夏富海物流有限公司 | 市县级项目 |
| 16 | 茂鑫通冷藏运输有限公司2020年农产品冷链物流服务能力及信息化提升项目 | 新建 | 社会投资 | 2020.06 | 2020-2021 | 1300 |  | 1000 | 自治区商务厅(物流) | 吴忠市利通区人民政府 | 茂鑫通冷藏运输有限公司 | 市县级项目 |
| 17 | 宁夏德昌铁路物流有限公司德昌铁路物流中心二期 | 拟建 | 社会投资 | 2020.09 | 2020-2021 | 42000 |  | 20000 | 自治区商务厅(物流) | 吴忠市盐池县人民政府 | 宁夏德昌铁路物流有限公司 | 市县级项目 |
| 18 | 同心县冷链物流配送中心建设项目 | 新建 | 政府投资 | 2020.04 | 2020 | 6216 |  | 6216 | 自治区商务厅(物流) | 吴忠市同心县人民政府 | 吴忠市同心县粮食和物资储备局 | 市县级项目 |
| 19 | 吴忠市智能物流园项目 | 拟建 | 政府+社会投资 | 2020.10 | 2020-2021 | 16177 |  | 8000 | 自治区商务厅(物流) | 吴忠市人民政府 | 吴忠国有资本运营有限公司 | 市县级项目 |
| 20 | 彭阳县仓储物流园 | 续建 | 社会投资 | 2020.03 | 2019-2020 | 20000 | 10200 | 9800 | 自治区商务厅(物流) | 固原市彭阳县人民政府 | 彭阳县鼎盛通达物流市场有限公司 | 市县级项目 |
| 21 | 固原市烟草公司卷烟物流配送中心项目 | 新建 | 社会投资 | 2020.04 | 2020 | 4500 |  | 4500 | 自治区商务厅(物流) | 固原市经开区管委会 | 宁夏回族自治区烟草公司固原市公司 | 市县级项目 |
| 22 | 国药控股宁夏固原有限公司物流中心项目 | 新建 | 社会投资 | 2020.04 | 2020-2021 | 2336 |  | 1800 | 自治区商务厅(物流) | 固原市经开区管委会 | 国药控股宁夏固原有限公司 | 市县级项目 |
| 23 | 泾源县“物联网+”配送建设项目 | 拟建 | 政府投资 | 2020.09 | 2020 | 6400 |  | 6400 | 自治区商务厅(物流) | 固原市泾源县人民政府 | 固原市泾源县商贸流通中心 | 市县级项目 |
| 24 | 海原县联富汽车商贸物流园项目 | 续建 | 社会投资 | 2020.03 | 2019-2020 | 41975 | 32000 | 4000 | 自治区商务厅(物流) | 中卫市海原县人民政府 | 海原县联富汽车商贸有限公司 | 市县级项目 |
| 25 | 中宁县牛羊肉屠宰冷链物流仓储项目 | 拟建 | 政府投资 | 2020.09 | 2020-2022 | 18040 |  | 5000 | 自治区商务厅(物流) | 中卫市中宁县人民政府 | 中宁县宁特农业发展集团 | 市县级项目 |

附件2

项目管理督办责任人及对接责任人联络表

| 商务主管部门/ 项目实施企业 | 联络人 | 职务 | 联系电话 | 微信号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件3

重大项目实施情况表

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 总投资 | 2020年计划投资 | 1-X月预计完成投资 | 进展情况 | 自治区主管部门 | 项目主管单位 | 项目实施主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |